|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Si, he podido cumplir con todas las actividades en los tiempos definidos.  Los factores que han facilitado el desarrollo de las actividades de mi plan de trabajo ha sido la buena organización, el buen manejo del sprint planning, la utilización del trello como herramienta para planificar todas las actividades y reuniones a realizar, estar pendiente de las métricas de avance, y la comunicación con el equipo ha sido fundamental.  Los factores que han dificultado el desarrollo de las actividades en mi plan de trabajo han sido dudas respecto a la metodología y documentos a entregar, que han sido aclaradas por parte de nuestro docente. Otro factor que ha dificultado en cierta forma el desarrollo del plan de trabajo, fueron las vacaciones en el extranjero de nuestro cliente representante del Hospital y la eliminación de algunas funcionalidades de uno de los módulos del software. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  En el caso de las dudas respecto a la metodología, he consultado con mi docente líder a tiempo y he corregido ciertos errores que hemos podido tener.  Respecto a las vacaciones del cliente representante del Hospital, la hemos esperado para poder reunirnos y hemos continuado con las demás actividades a realizar.  y finalmente respecto a las funcionalidades del software que ya no se van a realizar, tanto en el sprint planning, como en el sprint backlog y en Trello, estas actividades han sido bloqueadas, por lo tanto, la planificación en cuanto a fechas y responsables no se han visto alteradas y respecto al sprint backlog, con este bloqueo se han reducido horas hombre de trabajo, por lo cual nos da cierta ventaja con el tiempo que nos queda para el resto de las actividades del sistema. Como equipo lo vemos como una ventaja. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Podría decir que he realizado mi trabajo de la mejor forma que me es posible, he dado lo mejor de mi y para sacar adelante el proyecto como Scrum Master. Creo que podría destacar mi perfeccionismo y compromiso con cada actividad que realizo, la responsabilidad que he asumido al ser Scrum Master y también la nota de la primera evaluación que fue un 7.0, creo que ese fue un gran logro para todo el equipo.  Para mejorar mi trabajo, debo aprender muchas cosas sobre ser líder de proyecto, como por ejemplo no asumir que todos los integrantes del equipo son iguales de perfeccionistas que yo y que son necesarios los descansos y los tiempos libres dentro del mismo proyecto, como respetar los fines de semana y los días festivos, a veces hay que relajarse un poco y confiar en que el proceso por el cual estamos pasando va bien, y no ser tan autoexigente ni exigir tanto al equipo. Confiar en los procesos de cada uno y tener claro que todos vamos hacia la misma meta. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Creo que mis preguntas apuntarían más hacia mi propia percepción e inseguridades, como por ejemplo saber si lo estoy haciendo bien como Scrum Master o no, y cómo percibe el equipo mi gestión como líder de proyecto. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No hay actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo en especial, y respecto a la redistribución, se va dando a medida de que vamos desarrollando el sistema y asignamos tareas de tal forma que los commits en Github sean equitativos entre todos los integrantes del equipo. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido muy bueno y satisfactorio, hemos tenido muy buenos resultados en cada sprint, y ante las dificultades hemos podido salir adelante y continuar con el desarrollo del sistema.  Destaco la comunicación del equipo, el compromiso y la responsabilidad que cada uno ha tenido, todos tenemos la misma meta: Ser Ingenieros Informáticos y de los mejores.  Aspecto a mejorar podría ser ser más cautelosos con la confianza que tenemos en nosotros mismos, no subestimar nuestro buen trabajo y si podemos dar un poco más, hacerlo, no quedarnos con lo mínimo, sino, dar lo máximo en cada actividad propuesta. No conformarnos y continuar dando lo mejor siempre. |